ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

(ДонНТУ)

| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- | --- |
| Проректор з наукової роботи ДонНТУ, проф. |  | Секретар міськради |
| ______________ Башков Є.О. |  | _____________ Толстикіна Л.В. |
| “_____” ___________ 2010р. |  | “_____” ___________ 2010р. |

М. П.							М.П.

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

на НТП “Технічне забезпечення автоматизованої системи моніторингу. Впровадження постів спостереження за забрудненням

атмосферного повітря.”

Зав. кафедри комп’ютерних

систем моніторингу ДонНТУ,

керівник роботи, проф.                                                      Г.В. Аверін

Науково-організаційний відділ                                         Г.П. Толпа

Донецьк - 2010 р.

- Підстави для виконання роботи

Програма природоохоронних організаційно-технічних заходів на 2010 рік, що  фінансується за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища (рішення Макіївської міської Ради № ____  від “___” _______2010  р.) та Програма заходів щодо охорони навколишнього природного середовища м. Макіївка на 2010 рік (рішення Макіївської міської Ради № ____  від “___” _______2010  р).

Замовник: Виконавчий комітет Макіївської міської ради.

Адреса: 86157, м. Макіївка, площа Радянська, 1. Розрахунковий рахунок № 35420034001282 в УДК Донецький області,  МФО 834016, ЕДРПОУ  04052815.

Виконавець – ДВНЗ Донецький національний технічний університет (ДонНТУ).

Адреса: 83000, г. Донецьк, вул. Артема, 58, Розрахунковий рахунок № 312562722110791 в ГУДКУ Донецький області, МФО 834016. ЕДРПОУ 02070826

Строки виконання роботи –  червень – грудень 2010 р.

Вартість виконання роботи – 70 тис. гривень.,

2. Мета, завдання та вихідні дані для виконання роботи.

  - Мета роботи – створення програмного забезпечення щодо представлення даних моніторингу та впровадження автоматизованих постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста.

Програмне забезпечення та пости спостереження створюються з метою інформування місцевої влади та громадськості в області екології та охорони довкілля міста Макіївка.

  - Задачі, які вирішуються при виконанні роботи:

- збір, обробка і систематизація інформаційних і технічних ресурсів для включення в Інтернет-ресурс;

- розробка і наповнення бази даних для зберігання інформації;

- розробка програмних модулів Інтернет-ресурсу щодо представлення даних моніторингу;

- створення та впровадження двох постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря м. Макіївка;

- представлення даних моніторингу забруднення атмосферного повітря міста та метеопоказників атмосфери у реальному часі.

  - Вихідні дані.

- ДСТУ 3973-2000 СРПУ. (Правила виконання науково-дослідних робіт).

- Матеріали відділу екології  Макіївської міськради.

- Інформаційні Інтернет-ресурси в області екології та охорони довкілля.

- Електронні карти міста Макіївка і супутникові знімки.

- 3. Етапи виконання роботи

Етапи виконання роботи та їх зміст відображені у таблиці

| ### №, п/п | ### Найменування робіт (етапів) | Строки виконання | ### Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | “Технічне забезпечення автоматизованої системи моніторингу. Впровадження постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря” | 01.06.10 – 31.12.10 | Розробка програмного забезпечення системи моніторингу міста та виконання робіт щодо впровадження автоматизованих постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Звітна документація – звіт щодо виконаної роботи, програмне забезпечення та акт впровадження автоматизованих постів |

Продовження таблиці

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка програмного забезпечення та Інтернет-ресурсу щодо представлення даних моніторингу | 01.06.10 – 31.07.10 | Розробка програмного забезпечення та Інтернет-ресурсу щодо представлення даних моніторингу. Звітна документація – програмне забезпечення щодо представлення даних моніторингу забруднення атмосферного повітря міста та метеопоказників атмосфери. |
| 2 | Впровадження двох постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря | 01.08.10 –31.12.10 | Виконання робіт щодо впровадження автоматизованих постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Звітна документація – акт впровадження автоматизованих постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря. Звіт по роботі |

4. Основні вимоги до виконання роботи

Робота виконується відповідно діючим нормативним документам:

- ДСТУ 3973-2000 СРПУ. (Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення).

- Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 7.11.2000 р.  № 187.

5. Перелік технічної документації, яку буде передано по закінченні робіт

По закінченню робіт Замовнику передається:

- копія протоколу Вченої ради ДонНТУ з висновком про відповідність виконаної роботи технічному завданню;

- звіт про НТП;

- програмного забезпечення системи моніторингу м. Макіївка на CD.

6. Порядок розгляду і приймання роботи

Розгляд і приймання роботи проводиться у встановленому порядку.

8. Техніко-економічне обґрунтування

Сьогодні в Україні на національному рівні створюється єдина державна система екологічного моніторингу природного середовища метою якої є одержання достовірної і своєчасної інформації про стан природних середовищ і джерела антропогенного впливу, здійснення прогнозу й оцінка рівнів впливів на природне середовище, розробка науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень по запобіганню негативних наслідків і дотриманню вимог екологічної безпеки.

Важливою складовою даної проблеми є створення сучасних систем екологічного моніторингу, особливо систем моніторингу атмосферного повітря. На цей природний компонент в ряді міст України з розвитою промисловою інфраструктурою спрямований найбільший техногенний вплив.

Впровадження системи екологічного моніторингу дозволить вести безперервні спостереження за станом навколишнього природного середовища на території міста, здійснювати інформаційно-аналітичну підтримку прийняття управлінських рішень і виконання процедур оперативного контролю і екологічної безпеки, забезпечувати органи місцевої влади, підприємства і громадськість систематичною і оперативною інформацією про стан природного середовища.

Основою для створення автоматизованої системи моніторингу забруднення атмосферного повітря є регіональна система моніторингу АКІАМ, яка надає дані щодо забруднення атмосфери Донецько-Макіївського промислового району.

До складу системи моніторингу атмосферного повітря включено:

- Інтернет-ресурс щодо представлення даних моніторингу, який передбачається розмістити в Інтернет;

- автоматизовані пости контролю забруднення  атмосферного повітря;

- автоматизовану метеостанцію.

Структура Інтернет-ресурсу. Сaйт складається з декількох розділів.

Розділ «Бібліотека» містить літературу екологічної тематики. Передбачена можливість прочитати і викачати матеріали, що знаходяться в Бібліотеці. По Бібліотеці організована система пошуку. Для зручності навігації розділ складається з підрозділів і підкаталогів. Систематизація розділу буде проведена на етапі збору матеріалу.

Розділ «Новини» містить новини з охорони довкілля і екології, а також місцеві новини по м. Макіївка.

Розділ «Портал» містить посилання на сайти з охорони довкілля в Інтернет з докладним описом, розбиті на підрозділи. Розділ має внутрішню систему рейтингу відвідуваності сайтів.

Розділ «Фотогалерея» містить тематичні фотографії з описами і має типову структуру прийняту на екологічних сайтах.

Розділ «Пошук» здійснює пошук пo всьому сайту або пo будь-якому з його розділів. Інформація представляється у вигляді списку посилань на знайдені документи.

Розділ «Дані моніторингу забруднення атмосферного повітря» забезпечує представлення даних щодо забруднення атмосферного повітря м. Макіївка у реальному часі.

Розділ «Метеопоказники атмосфери» забезпечує представлення даних щодо метеопоказників атмосфери м. Макіївка у реальному часі.

Розділ «Екологічна карта міста» забезпечує представлення картографічних даних щодо природних та техногенних об’єктів міста

Розділ «Електронна інтерактивна карта міста» для зв’язку із громадськістю та населеннім

# Система адміністрування і обліку відвідуваності сайту. Вся інформація буде розміщена в базі даних. Для оновлення інформації застосовується інтерактивна система адміністрування сайту, яка складатиметься з наступних підсистем:

- адміністрування бібліотеки (видалення, додавання і зміна ресурсів бібліотеки);

- адміністрування законодавства (видалення, додавання і зміна законів);

- адміністрування новин (видалення, додавання і зміна новин);

- адміністрування порталу (видалення, додавання і зміна ресурсів порталу, ручна зміна рейтингу сайтів);

- адміністрування фотогалереї (видалення, додавання і зміна фотографій);

- адміністрування картографічних даних.

# Забезпечення відвідуваності сайту. Для забезпечення високої відвідуваності сайту передбачається провести наступні заходи:

- банерна реклама в мережі «Українська банерна мережа»;

- реєстрація сайту в україномовних, російськомовних і англомовних пошукових системах;

- реєстрація сайту в україномовних, російськомовних і англомовних каталогах;

- реєстрація сайту в українських рейтингових системах (www.bigmir.net <http://www.bigmir.net>, www.rambler.ru);

- обмін банерами з Інтернет-проектами схожої тематики і сайтами учбових і наукових організацій України.

Програмне забезпечення. Проект планується виконати з використанням мови програмування PHP (www.php.net <http://www.php.net>) і системи управління реляційними базами даних MYSQL (www.mysql.com <http://www.mysql.com>).

# Очікувані результати. Виконання проекту дасть можливість:

- створити Інтернет-сайт по екології і охороні навколишнього середовища з відкритим доступом для міської влади та громадськості м. Макіївка та всіх інших зацікавлених осіб;

- розмістити в Інтернеті  електронну бібліотеку інформації з екологічної тематики і екологічного законодавства;

- забезпечити високу відвідуваність ресурсу за рахунок проведення рекламних кампаній;

- проводити громадські обговорення і інформаційні компанії пo вдосконаленню законодавства, екологічній освіті і процедур ухвалення рішень у області екології і охорони навколишнього природного середовища на території м. Макіївка;

- створити та впровадити два поста спостереження за забрудненням атмосферного повітря м. Макіївка;

- забезпечити представлення даних моніторингу забруднення атмосферного повітря міста та метеопоказників атмосфери у реальному часі на Інтернет-сайті.

- навчити фахівців відділу екології міськради.